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采购单位：   安徽新集矿山建设工程有限公司   
供货单位：                                  


淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目
母线槽等配套材料采购合同

需方：(以下简称为甲方)   安徽新集矿山建设工程有限公司    
供方：(以下简称为乙方)                                    
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程项目:
1．工程名称: 淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合排三相五线绝缘母线槽及密集型铜母线槽等配套材料采购
[bookmark: _GoBack]2．交货地点：淮南清洁能源储运装备制造产业园项目施工现场
3．货物名称: 大跨距铜铝复合三相五线绝缘母线槽及密集型铜母线槽等配套材料。
4. 合同签订地：安徽省淮南市
二、产品名称、型号、数量、单价、合同总金额: 
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	低压铜铝复合母线槽
	TYM-TL-3200A/5
	米
	185
	
	
	铜铝复合母线槽
立式安装，插口3m一个，M1:3200A

	2
	密集型铜母线槽
	2000A/4P厚10mm，宽160mm
	米
	18
	
	
	4#标准化厂房配电房1段-2段联络母线用

	3
	始端箱
	含铜牌
	只
	2
	
	
	4#标准化厂房配电房1段-2段联络母线用

	4
	通丝吊架
	
	套
	2
	
	
	4#标准化厂房配电房1段-2段联络母线用

	5
	始端母线
	TYM-TL-3200A/5
	节
	2
	
	
	

	6
	L型弯头
	TYM-TL-3200A/5
	节
	12
	
	
	

	7
	始端箱
	TYM-TL-3200A/5
	只
	2
	
	
	

	8
	插口装置
	3200A/5-3M/插
	套
	66
	
	
	

	9
	专用接头器
	3200A/5
	套
	60
	
	
	

	10
	软连接
	3200A/ 5
	根
	8
	
	
	

	11
	弹簧支架
	
	套
	4
	
	
	

	12
	终端罩
	
	只
	2
	
	
	

	合计总价：（大写）
	
	

	说明：1、报价价格含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、现场实测出图并免费提供专业技术人员现
场指导安装直至工程结束。按实际供货使用量结算（单价不变）。
2、材料采购无预付款，付款组成方式采取70%银行电子承兑汇票，30%现金。


三、供货时间：
1．合同签订后，工期约    天左右，产品生产完成后可根据甲方项目实际进度情况分批发货，发货前甲方需提前两天通知乙方备货，乙方接到甲方通知后及时备货发货，不得耽误工程使用。
2．合同履行期间不能及时在双方商定的时间内保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
四、产品质量标准、验收标准及运输风险:
1．质量标准：按中华人民共和国国家标准及相应的全国行业标准或者国际通用标准制造。适用标准包括但不仅限于以下所列标准：
《低压配电设计规范》第一部分：GB50054-2011
《供配电系统设计规范》第二部： GB50052-2009
《通用用电设备设计规范》第二部：GB50055-2011
本合同项下采购的产品质量应符合国家标准、行业标准及设计等级要求；乙方须提供原厂生产的、全新的、没有质量缺陷（如材质、工艺）的，完全符合本合同约定的品牌质量，规格和性能等要求的合格产品。
2．在验收时，乙方应履行以下标准：
2.1、所供产品的包装应符合国家、行业的包装标准。同时，还应根据产品的特点和要求采取防潮、防雨、防腐蚀及防止其它损坏（如多次搬运、装卸及长途运输）的必要保护措施，已保证产品完好无损的交付甲方。
2.2、所供产品包装应有生产厂家的铭牌标识、产品型号、生产批号、数量、生产日期等，出厂资料包括但不限于产品出厂合格证、使用说明书、质量保证书、检测报告单等。
2.3、产品包装费用已包含在产品综合单价内，由乙方承担。如产品在运输过程中发生损坏和丢失时，产生的风险由乙方承担。(若乙方就在途产品投保，涉及赔偿的由乙方与保险公司交涉。保险公司是否理赔，不影响乙方向甲方承担赔偿责任)。
3．产品的质保期限为（非人为损坏的情况下）：产品自安装完毕、通电调试完成之日起 2 年，在保修期内，非人为原因损坏的，乙方需无条件进行维修处理。 
4. 运输风险：产品运输由 乙 方负责，乙方在发货前应对所用运输车辆及配送产品质量及封车情况进行自检，产品必须符合规范标准，运输路上风险由乙方承担。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，根据甲方项目实际进度情况分批发货。每批次产品到现场，经现场验收合格后，乙方提供相应的增值税发票后，甲方负责15个工作日内办理付款手续并付款，每批次付款按当次批次金额的50%付款，待全部设备供应完毕并经安装、调试验收合格后付至总货款的95%（如若全部设备到场验收后，3个月内未进行安装，甲方可先行办理相关款项，待具备安装条件后，乙方需安排专人全力配合指导安装及调试工作），5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清；付款组成方式采取70%银行电子承兑汇票，30%现金。
2、乙方需按合同约定的供货期间进行加工制作，每批次货到现场经验收合格后据实结算，结算时乙方必须开具核对数量的等额增值税专用发票，甲方方可办理付款手续。
3、发票要求：乙方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，甲方及乙方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由乙方自行承担。
六、双方权利和义务:
1．乙方需安排一名专业技术人员负责现场安装过程中的技术指导工作和通电调试工作直至工程结束。
2．乙方不能按照甲方时间及时供货，造成工程延期所给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责，特殊情况除外。
3．合同签订后甲乙双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。
4．甲方不按合同约定履行自己义务的行为，给乙方造成的损失、乙方有权要求甲方进行经济赔偿。
5．乙方未按甲方指令、或不按合同约定履行自己义务的行为，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
6、乙方提供的货品与样品不符，乙方必须无理由无条件的退回，且所有产生的费用及运输费均由乙方自行承担。
7、合同内产品为定制产品，一旦合同生效，所有产品不可退换。
七、合同争议的解决方式:
甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，当协商解决不了时，向合同签订地人民法院起诉。
八、合同生效及解除:
1．合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效。
2．合同生效后甲乙双方都应严格履行合同。如出现问题应按照现行法律有关规定办理。
3．本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
4. 合同期满及货款两清时，本合同自行解除。
5．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
安徽新集矿山建设工程有限公司         
开户行：中国银行淮南新集支行                   开户行：           
账号：181205791225                              账号：
法人或代理人：                      法人或代理人：
年    月    日                       年    月    日
