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淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆等护栏工程询价文件





询价文件
询价文件编号：20230726002





询价单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
2023年7月26日

本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名的单位进行综合考察。对通过考察后的报价单位通知进行报价。本询价工程面向的报价人是具有相应装饰装修专业资质的企业，有报价意向的具备相应专业资质的企业需具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
为保质按期完成淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆等护栏工程项目，总包人决定对楼梯栏杆等护栏工程施工采取市场询价，择优选择专业施工分包单位。本询价文件是各参与响应询价响应人编制响应的依据，也是今后总包人与分包人签订分包合同的依据。
一、工程综合说明
1、工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆等护栏工程
2、工程地点：该工程位于淮南市山南高新区智慧谷
3、总承单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、工程概况：淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆、玻璃栏杆、护窗栏杆、无障碍扶手工程施工
相关施工要求：
1、本工程遵循图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。
2、询价方式:综合单价
二、工程内容及施工范围
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包原材料及成品试验资料齐全验收合格。
2、本次询价施工范围及相关要求：
1）、施工范围为淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼，施工做法以图纸及验收规范为准；
2）、现场不提供报价方人员食宿，本询价施工工程为包工包料，现场所用的所有辅材、运输设备、周转材料及小型工具、材料看护、安全文明施工均由报价方自理。
3）、负责施工范围所需完成的全部作业工序和配合工序完成的一切相关工作。
4）、负责自身施工区域范围内的材料、倒运、堆放，场容场貌管理。
3、文明施工要求：
1）、报价方施工人员的劳保用品均由报价方自行负责购买。
2）、施工现场机具设备、各类材料按文明施工要求摆放整齐。
3）、施工现场场容场貌管理；
4）、报价方应在施工过程中对严把质量关，严格控制各道工序施工质量，各工序施工完成后先自检，自检合格后报项目部验收，验收合格后方可进行下道工序。
7）、在施工过程中须服从项目部统一管理与组织实施，否则每次予以500元罚款处罚。
8）、询价工程量及施工要求、内容一览表：

	工程名称
	技术规格
	单位
	暂定
数量
	单价
	总价
	
备注

	
	
	
	
	
	
	

	楼梯栏杆

	1、栏杆高度：1100mm(楼顶平台处栏杆高度为1.2米)
2、φ60x3钢管扶手
3、-60x6双扁钢立柱
4、φ20横杆
5、油漆：防锈漆一度，上刷油漆二度
6、具体做法参图集15J403-1第B26页
7、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求
	米
	359.77
	






	






	




	





最终以现场实际完成量为准




	玻璃栏板

	1、高度：1100mm
2、φ50*3不锈钢扶手
3、8厚扁钢立柱
4、12厚钢化夹层玻璃栏板
5、具体做法参图集15J403-1-D68-PC21
	米
	
414.24
	
	
	

	玻璃栏板

	1、高度：1200mm
2、φ50*3不锈钢扶手
3、-80*8厚扁钢立柱
4、12厚钢化夹层玻璃栏板
5、具体做法参图集15J403-1-B49-C8
	米
	32.8
	






	






	

	护窗栏杆
	1、栏杆高度：1100mm
2、木扶手
3、φ24x2@110不锈钢管栏杆
4、具体做法参图集15J403-1第C14页H1
5、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求
	米
	462.11
	


	


	

	无障碍扶手
	1、栏板高度：900mm
2、φ40不锈钢管扶手、φ15不锈钢管横杆
3、φ40不锈钢管立柱
4、具体做法参图集03J926第23页1
5、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求
	米
	8.6
	
	
	

	不锈钢玻璃栏杆
	1、栏杆材质、规格：不锈钢夹胶玻璃栏杆
2、高度：1.05m
3、厚度：12mm厚钢化夹层玻璃
4、图集：15J403-1 B46
5、其他：未尽事宜详见设计图纸，设计答疑等
	米
	81.45
	
	
	



三、报价要求
1、施工工期：
本项目最长工期为30天。报价不得超过此工期。评议报价时我公司需对报价方工期实行评审。如施工中因业主或我公司要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、不可控条件工期可以顺延。
3、在甲方提供乙方施工工作面的前提下，乙方必须严格按照甲方的施工进度计划一切按时完成施工任务，如果乙方逾期完未成施工任务，推迟工期7天以内，按200元/每天进行罚款，推迟超过7天的，按500元/每天进行罚款。全部罚款在当月进度款扣除，合计月进度款不够扣除的在下次进度款扣除，直至扣完罚款为止。
2、工程质量
本工程严格按照国家现行的施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起我公司的损失，均由报价方承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向我公司报告，我公司亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，我公司有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。
3.2乙方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%，并不得以任何理由将责任和处理工作推诿给甲方。甲方承担次要边带安全责任及相关的经济损失的5%，并积极协调处理事故。
3.3  报价人必须服从项目部现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种和各种机械操作人员执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与我公司对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
待工程完工后经验收合格后付至工程总价的95%，剩余 5% 工程款待工程两年质保期满后一次付清（无息）。
5、报价要求：
包括但不限于按照我公司提供的询价文件保质保量按我公司要求完成施工、运输、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料、规费、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。
6、工程结算要求：
验收合格后，以实际施工工程量按合同单价进行结算
7、其他要求：
7.1报价人需按我公司的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.3报价人需服从我公司现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.4报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.5报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.6报价人恶意串通报价的，报价文件按作废处理。报价人在签订合同施工全过程，我公司有权对报价人的人力、机械进行不定时监督检查，因报价人原因造成质量问题的，由报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、报价日程安排及相关事宜：
[bookmark: _GoBack]1、参加询价单位于2023年8月1日17时前，将报名资料（营业执照、企业资质及相关业绩）提供给询价联系人,逾期送达的报名资料被拒绝。报名截止后询价人对报名单位进行综合考察，通知对通过考察后的报价单位进行报价。
五、报价文件组成
1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2、《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与现场负责人联系。）
3、营业执照、企业资质及相关业绩
4、其他说明
六、报价其他说明：
1、报价人在报价截止日前必须缴纳2万元报价保证金，报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金人民币2万元必须在报价截止日前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如未签约，询价方将在报价截止日后7个工作日内退还报价人报价保证金2万元。
3、报价人必须认真看清询价文件要求，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知我公司，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件放入密封的封袋。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高控制价并在选定报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。询价人不保证最低报价为定价。询价人无需对询价合理性向任何报价人作出解释。
2、我公司对本询价问价具有解释权。
附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价明细表》
附件3：《法人授权委托书》
询价方名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
地 址：淮南市田家庵区新舜大厦
联系人：王磊、孙志明
联系电话：17855442472、17855444451


附件1：	
报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
1、 淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆等护栏工程询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：
增值税专用发票%

	2
	工  期
	工期：                  天

	3
	报价说明
	


以上总价内包括完成本分包工程内的人材机费用、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、安全文明施工费包原材料及成品试验资料齐全验收合格等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为合同单价。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定，我方保证按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期7天以内，按200元/天进行罚款，推迟超过7天，按500元/天进行处罚。
5、如果我方被选中，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的5%履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆等护栏工程询价文件
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附件二
工程报价明细表
	工程名称
	技术规格
	单位
	暂定
数量
	单价
	总价
	
备注

	
	
	
	
	
	
	

	楼梯栏杆

	1、栏杆高度：1100mm（楼顶平台处栏杆高度为1.2米）
2、φ60x3钢管扶手
3、-60x6双扁钢立柱
4、φ20横杆
5、油漆等包含在投标报价中
6、具体做法参图集15J403-1第B26页
7、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求
	米
	369.77
	






	






	







最终以现场实际完成量为准




	玻璃栏板

	1、高度：1100mm
2、φ50*3钢管扶手
3、8厚扁钢立柱
4、12厚钢化夹层玻璃栏板
5、具体做法参图集15J403-1-D68-PC21
	米
	
414.24
	
	
	

	玻璃栏板

	1、高度：1200mm
2、φ50*3钢管扶手
3、-80*8厚扁钢立柱
4、12厚钢化夹层玻璃栏板
5、具体做法参图集15J403-1-B49-C8
	米
	32.8
	






	






	

	护窗栏杆
	1、栏杆高度：1100mm
2、木扶手
3、φ24x2@110不锈钢管栏杆
4、油漆等包含在投标报价中
5、具体做法参图集15J403-1第C14页H1
6、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求
	米
	462.11
	


	


	

	无障碍扶手
	1、栏板高度：900mm
2、φ40不锈钢管扶手、φ15不锈钢管横杆
3、φ40不锈钢管立柱
4、油漆等包含在投标报价中
5、具体做法参图集03J926第23页1
6、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求
	米
	8.6
	
	
	

	不锈钢玻璃栏杆
	1、栏杆材质、规格：不锈钢夹胶玻璃栏杆
2、高度：1.05m
3、厚度：12mm厚钢化夹层玻璃
4、图集：15J403-1 B46
5、其他：未尽事宜详见设计图纸，设计答疑等
	米
	81.45
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	







附件3
法人授权委托书


              ：
我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼楼梯栏杆等护栏工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。



